ZMLUVA O DIELO 1/2013

Stavba: Dom smútku – oprava

Čl. 1

- zmluvné strany

Objednávateľ		: obec Jakubany			Zhotoviteľ		: Jozef Michňa – JM

Zastúpený		: PhDr. Jozef Dufala – starosta obce				  Ján Rejda stav. dozor

Osoba oprávnená rokovať					IĆO			: 34311955

Vo veciach zmluvných 	: PhDr. Jozef Dufala – starosta obce	DIČ DPH SK		: 1023275748

IČO			: 00329924			Bank. Spojenie		: SLSP Stará Ľubovňa

DIČ			: 2020698559			Číslo účtu		: 0103868814

Bank. Spojenie		: VÚB Stará Ľubovňa

Číslo účtu		: 13527602/0200

Čl. 2

- Predmet zmluvy a miesto plnenia

  - Predmetom plnenia zmluvy je : Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje vykonať odborné stavebné práce pri oprave Domu smútku v obci Jakubany v tomto rozsahu:

1 – vnútorné opravy v miestnosti chladiaceho boxu, ktoré budú pozostávať zo zvýšenia podlahy, rozšírenie dvier do haly a zníženia vchodových dvier na úroveň podlahy. Ďalej sa zaväzuje vykonať všetky stavebné práce súvisiace s týmito prácami.

2 – oprava vonkajšej rampy zahŕňa vybudovať nájazdovou rampu do miestnosti chlad. Boxu v celkovej dĺžke 6 m betónovom podklade lemovaná betónovými múrikmi, ktorých čela budú obložené prírodným kameňom. Od objektu po oboch stranách bude osadené oceľové zábradlie v dĺžke 2x3 m a výšky 1.20 m.

3 – Oprava vonkajších schodov. Účelom práce je výmena jestvujúcej opotrebovanej keramickej dlažby za kvalitnejšiu a kvalitným prevedením prác. Navrhovaná je dlažba betónová s vynímaným povrchom hrúbky 4 cm na podeste ako aj schodišťových stupňoch. Práce zahŕňajú aj osadenie soklíka na múre.

4 – oprava vonkajších schodov – bočných. Účelom práce je taktiež výmena dlažby za novú – kvalitnejšiu betónovú s vymývaným povrchom uloženú do tmelu.

2. 2 Podkladom pre vykonanie práce je : - obhliadka staveniska

- schválená cenová ponuka prác

2. 3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok podľa predloženého návrhu.

2. 4 Objednávateľ môže vykonať po vzájomnej dohode prípravné práce a to: vybúranie starej dlažby na vonkajších schodoch. Ďalej sa zaväzuje po prevzatí stavebných prác bez závad po ich ukončení uhradiť dohodnutú cenu.

Čl. 3

3. Čas plnenia

3. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce zrealizuje v nasledovných termínoch:

- vnútorné úpravy				06/2013

- vonkajšia rampa				06/2013

- oprava vonkajších schodov – čelných 	07/2013

- oprava vonkajších schodov – bežných	07/2013

Termíny počas prác po vzájomnej dohode sa môžu upraviť.

3. 2 Dodávateľ prác sa zaväzuje, že práce budú vykonané kvalitne a budú zodpovedať požiadavkám STN.

3. 3 Dodávateľ zabezpečí  presnosť a kvalitu stavebných prác.

3. 4 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať správny technologický postup a materiál s príslušným atestom.

Čl. 4

4. Cena za vykonané práce

4. 1 Cena je stanovená na základe cenovej ponuky v rámci súťaže v zmysle zákona NR SR 25/2006 § 102. Cena celkom s DPH 6 540,94 €.

4. 2 V cene sú zahrnuté náklady na odborné prevedenie prác, ako aj dodávka materiálov v súlade s platnými technickými normami.

4. 3 Pri zmene cien materiálov použitých pri prestavbe je nutné konzultovať s objednávateľom.

4.4 Rozsah prác – cena:	1.  vnútorné úpravy ...................................................................... 3 142,44 €

2.  vonkajšia rampa ...................................................................... 1 556,90 €

3. Oprava vonkajších schodov – čelných ...................................      912,12 €

4. oprava vonkajších schodov – bočných ...................................      929,48 €

Čl. 5

5. Spôsob fakturácie

5. 1 Po dohode s objednávateľom možnosť fakturácie účelných časti po ich dokončení a prevzatí a to:

1. vnútorné úpravy

2. vonkajšia rampa

3. vonkajšie schody – čelné

4. vonkajšie schody – bočné

- 2 Úhrada bude na základe fakturácie po ukončení a prevzatí jednotlivých častí v lehote splatnosti 30 dní.

Čl. 6

6. Odovzdanie a prebratie, záručná doba

6. 1 Predmetom odovzdania a prevzatia budú jednotlivé účelné časti:

1. vnútorné úpravy

2. vonkajšia rampa

3. vonkajšie schody – čelné

4. vonkajšie schody – bočné

6. 2 Záručná doba pre stavebné práce a dodané stavebné výrobky dodávateľom je 24 mes. od ukončenia a prevzatia prác.

6. 3 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v vlastnosti určené právnymi predpismi a ustanoveniami STN.

Čl. 7

7. Ostatné ustanovenia

7. 1 Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch:

1x Obec Jakubany

1 x Jozef Michňa – JM, Jakubany 502

1 x Ján Rejda, Jakubany 112

V Jakubanoch, dňa  23. 05. 2013					V Jakubanoch, dňa  23. 05. 2013

––––––––––––––––––––––––––––––––				–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Jozef Michňa						         PhDr. Jozef Dufala – starosta obce